TODO:

* ~~paivamaara kenttien formatointi oikeaan muotoon (6kpl)~~
* ~~Iconin teko ja lisays~~
* ~~filtterien teko ja lisays (6kpl)~~
* ~~Derby databasen luonti netbeans GUIta kaytttaen~~
* ~~Databasen liittaminen ohjelman olio stubeihin~~
* ~~Javadoc kommentointi ja generointi~~
* ~~testisuunnitelman teko~~
* ~~suunnitelman teko~~
* ~~aikataulun teko~~
* ~~Testisuunnitelman tapausten testaus~~
* ~~Testausraportin teko~~
* ~~Tietokannan luontilauseiden haku valmiista kannasta~~
* ~~ohjelman asennus, kaytto ja yllapito ohjeiden teko~~
* ~~ohjelman jakeluversion valmistus~~
* ~~filtterien poisto~~
* ~~turhien peruuta nappien poisto~~
* miron oma help ikkuna (lisaa tietokantaan taulu ja tietovarasto luokkaan uusi metodi)
* er mallin paivitys
* teknisen speksin kuvien paivitys
* DD:n tietokanta selitys teko
* koko paskan testaus
* release notes
* kayttoohjeet
* muokkaa fronsin javadoc @author merkintoja

~~Maby if enuff time:~~ **not enuff time**

* Drag and Drop uudelleenjarjestely Vaiheet listoihin
* Uusi ikkuna Hallitse tyontekijoita ikkunaan jossa nakee tyontekijoiden suoritteet

Aikataulu

Viikko 1

* ~~Aikataulun teko JASU~~
* ~~Suunnitelman teko FRANS~~
* Testisuunnitelman teko MIRO

Viikko 2

* ~~paivamaara kenttien formatointi oikeaan muotoon (6kpl) JASU~~
* ~~Iconin teko ja lisays FRANS~~
* Testisuunnitelman jatkaminen MIRO

Viikko 3

* ~~Derby databasen~~ luonti netbeans GUIta kaytttaen JASU, FRANS, MIRO

Viikko 4

* Databasen liittaminen ohjelman olio stubeihin JASU, FRANS, MIRO

Viikko 5

* filtterien teko ja lisays (6kpl)
* Testisuunnitelman tapausten testaus
* Javadoc kommentointi ja generointi

Viikko 6

* Testisuunnitelman tapausten testaus
* Javadoc kommentointi ja generointi

Viikko 7

* Testausraportin teko
* Javadoc kommentointi ja generointi
* Tietokannan luontilauseiden haku valmiista kannasta

Viikko 8

* ohjelman asennus, kaytto ja yllapito ohjeiden teko
* ohjelman jakeluversion valmistus